Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие коммунальной инфраструктуры» в Медведовском

сельском поселении на 2018-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирова-ния | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год реали-зации, (тыс.руб) 2018 год | 2 год реали-зации (тыс.руб) 2019 год | 3 год реали-зации (тыс.руб) 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие №1 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Медведовского сельского поселения Тимашевского района» | Всего | 11 375,7 | 3 369,7 | 3 821,2 | 4 184,8 | Ежегодное содержание МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 11 375,7 | 3 369,7 | 3 821,2 | 4 184,8 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Мероприятие № 1.1 – Содержание МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» | всего | 11 375,7 | 3 369,7 | 3 821,2 | 4 184,8 | Ежегодное содержание МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения» | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 11 375,7 | 3 369,7 | 3 821,2 | 4 184,8 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2. | Основное мероприятие № 2 «Водоснабжение и водоотведение Медведовского сельского поселения Тимашевского района» | всего | 1 973,0 | 300,00 | 1 620,0 | 53,0 |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1 973,0 | 300,00 | 1 620,0 | 53,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 2.1 Проектирование, реконструкция водопроводной сети по ул. Продольной | всего | - | - | - | - |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2.2 | Мероприятие № 2.2 Проектирование и строительство водопроводной сети по ст. Медведовская мкр. Заозерный | всего | - | - | - | - |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2.3 | Мероприятие № 2.3 Проектирование строительства водопроводной сети по ул. Краснодар-ской, х.Большевик | всего | - | - | - | - |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2.4 | Проектирование трубопровода по ул. Солнечная, ул. Центральная, ул. Клубная х. Ленинский | всего | 1 053,0 | - | 1 000,0 | 53,0 | Проектирование трубопровода 7 км, Проектно – сметная документация трубопровода | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1 053,0 | - | 1 000,0 | 53,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 2.5 | Замена канализационной трубы в ст. Медведовская по ул. Еременко и ул. Кропоткина | всего | 471,0 | 300,0 | 171,0 | - | Приобретение асбестоцементных труб 596 м -2018 г: по ул. Кропоткина 340 м от ул. Еременко до ул.Профес-сиональной; Приобретение по ул. Еременко 256 м от пер.Ленинского до ул. Кропоткина. Приобретение 292 м асбестоцементных труб с комплекту-ющими – 2019 год | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 471,0 | 300,0 | 171,0 | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Замена водопроводной сети в Медведовском сельском поселении | всего | 449,0 | - | 449,0 | - | Приобретение водопроводной трубы 12 м с комплектующими, поставка контрольно-измерительных приборов: датчик давления 5 шт., модульный таймер 4 шт., клеммник 4шт., переключатель 4 шт., реле контроля 4 шт., колодка на 8 выходов 4 шт.,контактор КМИ 8 шт., реле РТИ 4 шт., насос погружной 1 шт. и тд. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 449,0 | - | 449,0 | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие №3 «Теплоснабже-ние Медведовского сельского поселения Тимашевского района | всего | 33 324,2 | 935,0 | 17 315,7 | 15 073,5 | Проектирование, строительство теплотрассы 1600м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 6 433,6 | 935,0 | 3 365,7 | 2 132,9 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 26 890,6 | - | 13 950,0 | 12 940,6 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 3.1 | Разработка проектно – сметной документации по строительству теплотрассы | всего | 4 409,5 | 935,0 | 2 315,7 | 1 158,8 | Проектирование теплотрассы 1600 м, (экспертиза, проектирование ЦТП). | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 4 409,5 | 935,0 | 2 315,7 | 1 158,8 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  |  |
| 3.2 | Строительство подводящей тепловой сети на теплоснабжение жилых домов и общественно – деловых зданий по ул.Ленина, ул. Мира, ул. Кропоткина в Медведовском сельском поселении Тимашевского района» | всего | 28 914,7 | - | 15 000,0 | 13 914,7 | 7 процентов софинансирова-ние, 93 процента краевой бюджет. Строительство, строительный контроль, выполнение работ по озеленению Медведовского сельского поселения Тимашевского района. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района, МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 2 024,1 | - | 1 050,0 | 974,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 26 890,6 | - | 13 950,0 | 12 940,6 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 4. | Основное мероприятие №4 Газификация Медведовского сельского поселения Тимашевского района | всего | 1 063,6 | 429,8 | 317,8 | 316,0 | Проектирование, строительство, газопроводных сетей на территории поселения | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1 063,6 | 429,8 | 317,8 | 316,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 4.1 | Обслуживание ШРП и ГРПШ | всего | 1 017,4 | 415,00 | 302,4 | 300,0 | 5 шт. газового оборудования МУ «Управления СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1 017,4 | 415,00 | 302,4 | 300,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 4.2 | Проектирование, газопроводной сети на территории поселения по ул. Дальняя х.Большевик. | всего | - | - | - | - |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района , |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 4.3 | Строительство газопроводной сети на территории поселения по ул. Дальняя х. Большевик | всего | - | - | - | - |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 4.4 | Проектирование газопроводной сети на территории поселения по ул.Краснодар-ской, х.Большевик | всего | - | - | - | - |  | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 4.5 | Содержание газопровода низкого давления «Вечный огонь на мемориале 45 лет Победы» ст.Медведовская ул.Пушкина, 3Б. | всего | 46,2 | 14,8 | 15,4 | 16,0 | «Вечный огонь на мемориале 45 лет Победы» | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 46,2 | 14,8 | 15,4 | 16,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 5. | Основное мероприятие № 5 Электроснабжение | всего | 28 026,8 | 9 703,2 | 14 782,1 | 3 541,5 | Обслуживание, оплата и ремонт электроосвещения на территории поселения | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 27 726,8 | 9 703,2 | 14 782,1 | 3 241,5 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 300,0 | - | - | 300,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 5.1 | Техническое обслуживание линий уличного электроосвеще-ния на территории поселения | всего | 1 428,5 | 401,4 | 564,9 | 462,2 | Техническое обслуживание линий уличного электроосвеще-ния протяженностью 23750м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 1 428,5 | 401,4 | 564,9 | 462,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 5.2 | Установка трансформаторной подстанции по ул.Пшеничная | всего | 80,5 | 80,5 | - | - | До установка железобетонных опор и подвеска силового провода 230 м | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 80,5 | 80,5 | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 5.3 | Оплата долга по исполнительным листам по договору № 751147 от 01.05.2017г. | всего | 26 217,8 | 9 221,3 | 14 217,2 | 2779,3 | Оплата долга по исполнительным листам май- декабрь 2017 г., за апрель, июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь, декабрь 2018 г., январь – октябрь 2019 г. (электроэнергия МУП ЖКХ «Универсал плюс») | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | 26 217,8 | 9 221,3 | 14 217,2 | 2779,3 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| 5.4 | Работы по устройству уличного освещения по ул. Пушкина | всего | 300,0 | - | - | 300,0 | Работы по монтажу фонарей уличного освещения по ул. Пушкина в количестве 10 шт. | Администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского района,МУ «Управление СТС и ЖКХ Медведовского сельского поселения Тимашевского района |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 300,0 | - | - | 300,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого | Всего | 75 763,3 | 14 737,7 | 37 856,8 | 23 168,8 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 48 572,7 | 14 737,7 | 23 906,8 | 9 928,2 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 27 190,6 | - | 13 950,0 | 13 240,6 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  | - |  |  |

Глава Медведовского сельского поселения

Тимашевского района                                                                                                                                           Н.М. Авчинников